電話機・PHS設備改修更新について

この度、電話設備の改修を執り行うこととなりました。

施工日　令和6年４月２７日（土）・５月４日（土）・５日（日）

　　　　　最終確認　５月７日（火）9時より

作業工程

４月２７日（土）　１３時より　事前準備を事務所内交換機周り

追加配線等１号棟１階廊下から５号棟中央廊下あたりで行う予定です。

　　　　　　　　　　電話設備は停止しません。

　５月　４日（土）　午前９時より

下準備　事務所内　及び各端末（電話機・PHS）PHS用アンテナの交換準備

　　　　　　　　　　１３時より

**電話設備交換のためシステム停止**

各電話機・PHSアンテナの交換

機器交換は事務所を最優先とし、終了後各病棟交換の予定をしております。

内線の連絡はできません。

　システム停止後、構内設置の電話機及びPHS用アンテナの接続交換作業を行います。

　　　　　５月　5日（日）　９時より

引きつづき改修工事・電話設備動作確認

　工事の進行にて順次、電話設備が開通・復旧して行きます。システムの再起動等を行うことがありますので、動作確認が取れるまで、電話機の使用は控えてください。

使用可能になりましたら、連絡させていただきます。

システム停止後の対応

外線の着信応答は事務所で仮設電話での対応となります。**各部署への着信じの取り次ぎは放送での呼び出しを行った上で事務所受付へ出向いていただき応対をしてもらう事となります。**復旧作業の工程上、事務所端末の復旧を最優先とし、その後順次切り替えとなる予定です。

外線の発信は事務所に仮設の電話機での発信となります。

各電話機の交換に関しては１０分から３０分の作業時間を見込んでいます。

ご不便をおかけしますがご理解の上、ご協力をお願いします。

* PHSについては５月７日にPHS機器の交換を行いますので、施設管理室まで各自受け取りの来ていただくようお願いします。

施設管理　加護